柳州市本级预算内规划编制和项目前期

工作经费管理暂行办法

第一条 为加强和规范柳州市本级预算内规划编制和项目前期工作经费管理，强化预算约束，提高资金使用效益，根据《预算法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《政府投资条例》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中央预算内基建投资项目前期工作经费管理暂行办法》（财建〔2006〕689号）等法律法规，以及国民经济和社会发展发展规划工作要求，制定本办法。

第二条 本办法所称柳州市本级预算内规划编制和项目前期工作经费(以下简称“前期费”)是指从市本级基本建设项目投资预算以及城乡社区事务规划编制和项目前期费预算中安排的用于重大规划、重点课题、项目前期工作的专项经费。

- 前期费安排的重点、依据和范围：

- 重大规划。是指国民经济和社会发展总体规划、主体规划、主体功能区规划、专项规划、区域规划以及重点产业规划等中长期规划。重大规划立项依据：

1.关系经济社会发展全局的总体战略、重要领域和重点区域；

2.柳州市委、市政府的重大部署和安排；

3.国家发展改革委、自治区发展改革委要求编制规划的领域；

4.涉及重大产业布局和重要资源开发的领域；

5.法律法规明确规定需要编制规划的领域。

- 重点课题。是指事关我市发展全局的战略性、前瞻性、应用性研究课题，以及围绕重点领域和重点区域开展的专题研究。重点课题立项依据：

1.国家、自治区和柳州市的战略决策和部署；

2.柳州市委、市政府的指示和安排；

3.国民经济和社会发展的重点、难点、热点问题；

4.柳州市发展改革委的重点工作。

（三）项目前期工作。是指从建设项目规划谋划、立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工前所进行的一系列工作，主要包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计、勘察、设计、环境影响评价等环节的材料编制、招标、咨询等相关工作。项目前期工作安排范围：

1.柳州市本级、城区（新区）财政投资项目前期工作;

2.柳州市本级政府责任类投资项目前期工作；

3.跨区域、流域以及对全市经济社会发展有重大影响的项目前期工作;

4.申报中央资金、自治区资金支持的重点项目前期工作；

5.申报地方政府债项目前期工作；

6.奖励给各县(区）、新区的项目前期工作经费；

7.市委、市政府批准的其他项目前期工作。

第四条 前期费的开支内容主要包括:重大规划及重点课题的编制、评估、审查等相关工作发生的支出费用。建设项目的勘察费、测绘费、设计费、项目建议书编制费、可行性研究报告编制费、初步设计编制费、前期工作的标底编制及招标管理费、特定项目的技术图书资料费、施工图审查费、水土保持方案编制费、社会稳定风险评估报告编制费、环境影响评价报告编制费，以及经批准与前期工作相关的其他费用。有关费用开支标准按国家、自治区和我市相关规定执行。

第五条 前期费的安排使用，由承担相应工作的单位（以下简称“使用单位”）或其行业主管部门向市发展改革委提出申请。前期费申报时间为上一年9月30日之前，具体申报时间以正式通知为准。重大规划、重点课题要求说明必要性及依据、主要内容、工作执行计划、需求金额及依据、用款计划。项目前期工作要求说明项目情况、必要性及依据、总体目标、工作进展、支出事项、开支标准、需求金额以及用款计划。经市发展改革委、财政局审核上报市政府同意后，联合下达投资计划。

第六条 前期费投资计划一经确定，须严格执行，原则上不做调整。确需调整的，及时报市发展改革委、财政局审议。

第七条 前期费的拨付遵循以下原则:

1.依据批准的前期费开支标准、用款计划、工作进度、合同约定等拨付资金。

2.涉及政府采购的，按照政府采购的有关规定办理。

第八条 前期费使用遵循以下原则：

1.前期费实行核销制度。对重大规划及重点课题，发生的支出费用，由使用单位提供发生费用的相关证明材料，并进行核销处理。重大规划及重点课题经费如有结余，纳入前期费预算重新安排使用或收回财政统筹使用。

2.对批准建设的项目，前期费列入批准的项目概算内，计入建设成本；对没有被批准或批准后又被取消的建设项目，已发生的前期费，由使用单位提供发生费用的相关证明材料，并进行核销处理。项目前期工作经费如有结余，可转化为项目建安费，计入建设成本；如项目一年内未开工或结余前期费未使用完毕，纳入前期费预算重新安排使用或收回财政统筹使用。

第九条 对因工作质量问题未评审通过的重大规划、重点课题和建设项目前期工作，使用单位应按原计划继续完成相关工作并自行承担增加的费用；对因政策调整或受不可抗力影响未评审通过的重大规划、重点课题和建设项目前期工作，按照第八条规定做核销处理。

第十条 使用单位应按照财务会计制度对前期费进行严格管理和核算。

当年安排的前期费原则上当年要使用完毕，使用单位应对前期费的使用情况进行绩效评价，在当年年底前将绩效评价报告报送市发展改革委，作为今后安排前期费的重要依据。

第十一条 前期费的使用与管理应接受审计等部门的监督检查。如有违反规定，弄虚作假，截留、挤占、挪用等行为，严格按照《财政违法行为处罚处分条例》等规定进行处理。

第十二条 本办法由市发展改革委负责解释。此前有关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第十三条 本办法自发布之日起施行。